프로젝트 계획서

※ 연한 노랑 칸에 내용을 입력하세요. 파란 글씨 예시는 지우고 작성하시면 됩니다.

| 프로젝트명 | 홈페이지 리뉴얼 프로젝트 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 기간 | 2026.09.01 ~ 12.31 |  |  | PM | 홍길동 대리 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 발 주 부 서 | 마케팅팀 |  |  | 총 예산 | 80,000천원 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. 프로젝트 목적 및 범위 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 무엇을 왜 하는지, 어디까지 포함하고 제외하는지 기재합니다. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 추 진 조 직 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 역 할 |  | 소속 / 성명 |  |  | 담당 업무 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM |  | 마케팅팀 / 홍길동 |  |  | 전체 일정 및 품질 관리 |  |  |

| 주 요 마 일 스 톤 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 단 계 |  | 주요 산출물 |  |  | 완료 목표일 |  | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 정의 |  | 요구사항 정의서 |  |  | 2026.09.20 |  | 홍길동 |

| 예 산 계 획 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 항 목 |  |  | 산출 근거 |  |  | 금액(천원) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발 외주비 |  |  | 4개월 × 2명 |  |  | 60,000 |  |
| 합 계 |  |  |  |  |  |  |  |

| 주요 위험 요인 및 대응 방안 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 결 재 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 담 당 |  | 팀 장 |  | 부서장 |  | 대표이사 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |