프로젝트 진행현황표

※ 연한 노랑 칸에 내용을 입력하세요. 파란 글씨 예시는 지우고 작성하시면 됩니다.

| 프로젝트명 | 홈페이지 리뉴얼 |  |  | 보고일자 | 2026.10.05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PM | 홍길동 대리 |  |  | 전체 진행률 | 62% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 과 업 별 진 행 현 황 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 과업명 |  | 담당자 | 계획 기간 |  | 진행률 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 디자인 시안 |  | 김영희 | 9/1~9/30 |  | 100% | 완료 |  |

| 이 슈 및 리 스 크 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 구분 | 내 용 |  |  |  | 영향도 | 대응 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이슈 | 외부 API 연동 지연 |  |  |  | 높음 | 대체 API 검토 및 일정 조정 |  |

| 금주 주요 진행 사항 / 차주 계획 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 결 재 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 담 당 |  | 팀 장 |  | 부서장 |  | 대표이사 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |